# afish-worker: loyiha hisoboti

Sana: 2026-10-05. Barcha o'zgarishlar lokalda, commit/push qilinmagan.

# 1. Katta fayllar

Qatorlar soni bo'yicha eng katta 15 ta fayl. Birinchi ish: ularni bitta-bitta ko'rib chiqish.

| # | Qator | Fayl | Holat | Izoh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2242 | src/screens/steps/RegisterStep.js | Ishlatilmaydi | Hech kim import qilmaydi. Bo'lish o'rniga o'chirish masalasini hal qilish. |
| 2 | 1749 | src/screens/UstaMainScreen.js | Ishlatiladi | Usta bosh ekrani. Ichki tablar va kartalarni alohida komponentlarga bo'lish. |
| 3 | 1523 | App.js | Ishlatiladi | Home sahifa, bannerlar, auth tekshiruvi va routing aralash. react-navigation / expo-router ga o'tish. |
| 4 | 1227 | src/screens/UstaDetailScreen.js | Ishlatiladi | Mock DEFAULT_* ma'lumotlari bor. Bo'limlarga bo'lish va API ga ulash. |
| 5 | 998 | src/screens/EditProfileScreen.js | Ishlatiladi | DateColumn / sana tanlash takrori (yagona komponentga yig'ish). |
| 6 | 970 | src/screens/UstaProfileScreen.js | Ishlatiladi | Profil bo'limlari va rasm yuklash mantig'ini ajratish. |
| 7 | 740 | src/screens/EarningsScreen.js | Ishlatiladi | Grafik va ro'yxat qismlarini ajratish. |
| 8 | 697 | src/screens/CategoryDetailScreen.js | Ishlatiladi |  |
| 9 | 653 | src/screens/AddCertificateScreen.js | Ishlatiladi | DateColumn / DatePickerSheet takrori. |
| 10 | 597 | src/screens/ZakazchiOrdersScreen.js | Ishlatiladi | Mijoz oqimi: saqlanishi kerakmi, aniqlashtirish. |
| 11 | 587 | src/screens/CertificatesScreen.js | Ishlatiladi | Mock INITIAL_CERTIFICATES: API ga ulanmagan. |
| 12 | 566 | src/screens/OrderDetailScreen.js | Ishlatiladi |  |
| 13 | 562 | src/screens/ZakazchiReferralScreen.js | Ishlatiladi | Mijoz oqimi. |
| 14 | 469 | src/screens/PaymentHistoryScreen.js | Ishlatiladi | Mock TRANSACTIONS: API ga ulanmagan. |
| 15 | 448 | src/screens/ZakazchiPromoScreen.js | Ishlatiladi | Mijoz oqimi. |

# 2. Xato va kamchiliklar jadvali

Holat: Bajarildi, Qisman, Qilinmadi, Ochiq savol.

| # | Muammo | Joy | Muhim. | Holat | Izoh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auth ma'lumotlari (OTP, token, ticket) konsolga chiqarilardi | auth.js, LoginScreen va boshqalar | Yuqori | Bajarildi | Barcha 31 ta console.log olib tashlandi. |
| 2 | Tokenlar shifrlanmagan AsyncStorage da | utils/token.js | Yuqori | Bajarildi | SecureStore ga o'tdi, eski sessiyalar ko'chiriladi, web'da AsyncStorage. |
| 3 | Refresh token saqlanardi, lekin ishlatilmasdi | utils/apiClient.js | Yuqori | Bajarildi | 401 da single-flight refresh + qayta urinish. Endpoint /api/v1/auth/refresh TAXMIN: backend bilan tasdiqlash kerak. |
| 4 | expo-linking package.json da yo'q | package.json | O'rta | Bajarildi | ~56.0.14 qo'shildi (qo'lda; npx expo install tarmoq xatosi berdi). |
| 5 | expo-file-system/legacy eskirgan, base64 yuklash | api/auth.js | O'rta | Bajarildi | Yangi File.upload (oqim) ga o'tdi. |
| 6 | API manzili hardcode, ngrok header va izohlar | constants/config.js, apiClient | Yuqori | Bajarildi | EXPO_PUBLIC_API_URL, eas.json env, .env.example. Production URL ni siz qo'yishingiz kerak. |
| 7 | Ma'lumot qatlamida takrorlangan fetch/xato qolipi | src/api/* | O'rta | Bajarildi | Yagona request() + ApiError; TanStack Query ulandi (hozircha 2 joyda ishlatilgan). |
| 8 | Rasm yuklashda butun fayl base64 xotiraga o'qilardi | api/auth.js | O'rta | Bajarildi | #5 bilan birga hal qilindi. |
| 9 | dev_code (OTP kod javobda) UI da ko'rsatiladi | LoginScreen, ChangePhoneScreen | Yuqori | Qilinmadi | __DEV__ bilan cheklash yoki backenddan olib tashlash kerak. |
| 10 | Ishlatilmayotgan screenlar | XizmatlarScreen, ZakazchiChatScreen, ZakazchiProfileScreen | Past | Bajarildi | 3 ta o'chirildi (commit qilinmagan). |
| 11 | Boshqa ishlatilmayotgan fayllar | RegisterStep, SuccessStep, ListingCard, login/*, RoleModal | Past | Qilinmadi | O'chirish tasdig'ingizni kutmoqda. |
| 12 | Zakazchi* (mijoz) screenlari worker ilovada nima qilyapti | src/screens/Zakazchi* | O'rta | Ochiq savol | Ilova ikkala rol uchunmi yoki faqat usta uchunmi: qaror kerak. |
| 13 | Takrorlangan yordamchilar (formatPhone, fmt, pad2, oy nomlari) | 14 ta fayl | Past | Bajarildi | utils/format.js ga yig'ildi. |
| 14 | DateColumn / DatePickerSheet 3 faylda nusxa; AVATAR_COLORS ikki xil | AddCertificate, EditProfile, RegisterStep, api/* | Past | Qilinmadi | Yagona komponentga yig'ish; qurilmada sinash kerak. |
| 15 | App.js da navigatsiya state orqali, Android back yo'q | App.js | O'rta | Qilinmadi | react-navigation yoki expo-router. |
| 16 | Katta fayllarni bo'lish | yuqoridagi jadval | O'rta | Qilinmadi | Bitta-bitta ko'rib chiqamiz. |
| 17 | Mock/statik ma'lumotli screenlar | PaymentHistory, Certificates, UstaDetail | O'rta | Qilinmadi | Haqiqiy API ga ulash. |
| 18 | Jim xatolar (.catch(() => {})) | App.js va boshqalar | O'rta | Qisman | Bir necha joyda izoh bilan tuzatildi; xato UI / Qayta urinish tugmasi yo'q. |
| 19 | android.package "zakazchik", iOS bundleIdentifier yo'q | app.json | Yuqori | Qilinmadi | Worker ilova uchun alohida identifikator kerak bo'lishi mumkin. |
| 20 | eas.json production profili (buildType, autoIncrement) | eas.json | O'rta | Qilinmadi |  |
| 21 | Ildizdagi keraksiz fayllar | login.html, login.css, login.jsx, npm, stubs/ | Past | Qilinmadi | O'chirish yoki docs/ ga ko'chirish. |
| 22 | Joylashuv ruxsati: FINE kerakmi, ruxsat matnlari yo'q | app.json | O'rta | Qilinmadi | expo-location plagin matnlarini qo'shish. |
| 23 | Xarita: react-native-maps va WebView+Leaflet birga | RegisterStep (ishlatilmaydi) | Past | Qilinmadi | #11 hal bo'lgach dolzarbligi yo'qoladi. |
| 24 | ESLint, TypeScript, testlar yo'q | loyiha | O'rta | Qilinmadi |  |
| 25 | TaklifXizmatlar avto-aylantirish sakrashi | App.js | Past | Qilinmadi | getItemLayout, tegilganda to'xtatish. |
| 26 | Push bildirishnomalar yo'q | loyiha | O'rta | Qilinmadi | expo-notifications. |
| 27 | Parolni tiklash actor_type: customer ga qotirilgan | api/auth.js | O'rta | Qilinmadi | Worker uchun ham kerakmi, tekshirish. |
| 28 | Google/Telegram token URL query orqali qaytadi | api/auth.js googleLogin | O'rta | Qilinmadi | Backend bir martalik code qaytarsa xavfsizroq. |
| 29 | Offline holat va skeleton loaderlar yo'q | screenlar | Past | Qilinmadi | TanStack Query ko'chirilgach osonlashadi. |

# 3. Muhim eslatmalar

Refresh endpoint /api/v1/auth/refresh taxmin qilingan: backend bilan tasdiqlang.

Production uchun EXPO_PUBLIC_API_URL ni sozlang (eas env:create), aks holda release build ishga tushmaydi.

Bajarilgan o'zgarishlar qurilmada sinalmagan; faqat Android bundle xatosiz yig'ildi.